Перечень учебных проектов по МДК.04.01 «Диагностика, планирование, организация работ и контроль качества по техническому обслуживанию оборудования» для специальности 15.02.16 «Технология машиностроения»

МДК.04.01 фокусируется на эксплуатационной стороне машиностроительного производства. Этот модуль готовит студентов к планированию, организации и контролю работ по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии, что критически важно для бесперебойного производства.

Цель учебных проектов по МДК.04.01:
Сформировать у студента умения по диагностике состояния оборудования, планированию его технического обслуживания (ТО) и ремонта, организации этих работ и контролю их качества в соответствии с системой планово-предупредительного ремонта (ППР).

### Перечень учебных проектов по МДК.04.01

Проекты структурированы по ключевым направлениям деятельности: диагностика, планирование, организация, контроль.

#### Раздел 1: Диагностика и оценка технического состояния оборудования

1. Проект: «Разработка карт технической диагностики токарно-винторезного станка 16К20»

- Задача: Создать инструмент для оперативной оценки состояния станка.

- Основные этапы:

  - Анализ кинематической схемы станка, выявление критичных узлов (шпиндельная бабка, суппорт, коробка подач).

  - Определение контролируемых параметров для каждого узла (температура, уровень шума, вибрация, точность перемещений, зазоры).

  - Выбор методов и средств контроля (стетоскоп, виброметр, термометр, индикатор часового типа).

  - Разработка бланка-карты с нормативными (допустимыми) и предельными значениями параметров.

  - Разработка рекомендаций по действиям при отклонениях (например, "вибрация превышена на 20% -> назначить внеплановую проверку подшипников").

- Результат: Комплект карт технической диагностики на станок.

2. Проект: «Анализ отказов и разработка паспорта надежности фрезерного станка с ЧПУ»

- Задача: На основе статистики "истории болезни" оборудования оценить его надежность и выявить "слабые места".

- Основные этапы:

  - Сбор и систематизация данных о отказах станка за условный период (например, за год): что вышло из строя, причина, время простоя.

  - Расчет основных показателей надежности: наработка на отказ, коэффициент готовности, коэффициент технического использования.

  - Построение диаграммы Парето для определения наиболее частых причин простоев (например, отказ шарико-винтовой пары, сбой электроники).

  - Разработка рекомендаций по повышению надежности (усиление контроля конкретного узла, изменение регламента ТО).

- Результат: Технический отчет с паспортом надежности и рекомендациями.

#### Раздел 2: Планирование работ по ТО и ремонту

3. Проект: «Разработка годового графика ППР для механического участка»

- Задача: Составить комплексный план всех ремонтных работ на участке.

- Основные этапы:

  - Инвентаризация оборудования участка (станки, прессы, др.).

  - Определение категорий ремонтной сложности для каждого станка.

  - Расчет трудоемкости и продолжительности всех видов работ: ежедневное ТО (ЕТО), ежемесячное ТО (МТО), текущий ремонт (ТР), капитальный ремонт (КР) – на основе нормативов.

  - Составление графика, равномерно распределяющего ремонтные работы по месяцам года с учетом производственной нагрузки.

  - Расчет потребности в запасных частях и материалах на год.

- Результат: Годовой сводный график ППР, ведомость потребности в материалах.

4. Проект: «Разработка технологических карт на выполнение ремонтных операций (например, "Замена шарико-винтовой пары на обрабатывающем центре")»

- Задача: Создать пошаговую инструкцию для слесарей-ремонтников.

- Основные этапы:

  - Описание подготовительных работ (обесточивание, съем кожухов).

  - Пошаговое описание операции демонтажа, установки и регулировки.

  - Указание применяемого инструмента, приспособлений и средств измерения.

  - Описание операций контроля качества выполненной работы (проверка биения, натяга).

  - Указание мер безопасности.

- Результат: Технологическая карта на ремонтную операцию.

#### Раздел 3: Организация и управление работами по ТО и ремонту

5. Проект: «Планирование и организация работ по капитальному ремонту зубофрезерного станка»

- Задача: Смоделировать полный цикл управления капитальным ремонтом.

- Основные этапы:

  - Техническое задание: Составление дефектной ведомости на основе диагностики.

  - Планирование: Разработка сетевого графика (или диаграммы Ганта) ремонта с указанием сроков и ответственных.

  - Организация: Расчет потребности в рабочей силе (слесари, электрики), составление наряд-заданий.

  - Материальное обеспечение: Составление ведомости на получение со склада запасных частей и материалов.

  - Контроль: Разработка форм актов промежуточной приемки узлов и окончательной сдачи станта в эксплуатацию.

- Результат: Комплект организационно-распорядительной документации на капитальный ремонт.

6. Проект: «Разработка системы управления механической мастерской на основе 5S»

- Задача: Повысить эффективность работы мастерской по ремонту через организацию рабочего пространства.

- Основные этапы:

  - Аудит: Фотофиксация и анализ существующего состояния мастерской (хаос на верстаках, инструмент не на месте).

  - План внедрения 5S: Разработка мероприятий по каждой "S" (Сортировка, Соблюдение порядка, Содержание в чистоте, Стандартизация, Совершенствование).

  - Разработка стандартов: Создание схем расположения инструмента на теневывесных досках, инструкций по уборке.

  - Экономическое обоснование: Расчет экономии времени на поиск инструмента, снижения потерь.

- Результат: Презентация проекта реорганизации мастерской с фотографиями "до" и "после", стандарты.

#### Раздел 4: Контроль качества работ и себестоимости

7. Проект: «Разработка системы контроля качества ремонтных работ на участке»

- Задача: Создать регламент, обеспечивающий высокое качество и безопасность отремонтированного оборудования.

- Основные этапы:

  - Определение критических контрольных точек (ККТ) в процессе ремонта (например, установка подшипника, центровка вала).

  - Разработка чек-листов для приемки работ на каждой ККТ.

  - Разработка карт технических условий на сдачу станка из ремонта (например, точность по ГОСТ, уровень шума).

  - Назначение ответственных за контроль (мастер, ОТК).

- Результат: Пакет документов системы контроля качества: чек-листы, карты технических условий.

8. Проект: «Калькуляция себестоимости капитального ремонта гидравлического пресса»

- Задача: Освоить методику расчета затрат на ремонт для формирования его цены (для внутреннего учета или услуги).

- Основные этапы:

  - Расчет затрат на материалы и запасные части.

  - Расчет заработной платы ремонтного персонала с начислениями.

  - Расчет накладных расходов (амортизация оборудования мастерской, энергия, общецеховые расходы).

  - Составление калькуляции и определение плановой стоимости ремонта.

- Результат: Калькуляционная карта себестоимости ремонта.

Эти проекты дают студенту практические навыки, необходимые для работы мастером, технологом по ремонту или организатором производства, отвечающим за эксплуатацию оборудования.