Перечень учебных проектов по МДК.05.01 «Планирование и организация работ по реализации технологических процессов в машиностроительном производстве» для специальности 15.02.16 «Технология машиностроения»

МДК.05.01 является ключевым для специальности «Технология машиностроения», так как он синтезирует все полученные знания и учит управлять производственным процессом от чертежа до готового изделия.

Цель учебных проектов по МДК.05.01:
Сформировать у студента умения по планированию, организации, контролю и управлению работой производственного участка, цеха или технологического процесса в целом, с учетом требований качества, производительности и экономической эффективности.

### Перечень учебных проектов по МДК.05.01 «Планирование и организация работ по реализации технологических процессов в машиностроительном производстве»

Проекты структурированы по уровням управления: от планирования отдельных процессов до организации работы целого участка.

#### Раздел 1: Планирование технологических процессов

1. Проект: «Разработка плана технологического процесса изготовления детали "Вал-шестерня"»

- Задача: Составить комплексный план, охватывающий все этапы производства сложной детали.

- Основные этапы:

  - Анализ чертежа и технических требований: Выявление критических поверхностей, точностей, материалов.

  - Выбор и обоснование заготовки: Расчет припусков, сравнение вариантов (поковка, прокат), оценка стоимости.

  - Разработка маршрутной технологии: Определение последовательности операций (подготовительная, токарная, зубонарезная, термообработка, шлифовальная).

  - Разработка операционных карт: Детальное описание переходов, режимов резания, технологической оснастки для ключевых операций.

  - Нормирование времени: Расчет штучного и штучно-калькуляционного времени для каждой операции.

- Результат: Комплект технологической документации (маршрутная и операционная карты) на изготовление детали.

2. Проект: «Планирование потребности в ресурсах для выполнения производственного заказа»

- Задача: Рассчитать все необходимые ресурсы для выпуска партии деталей в заданный срок.

- Основные этапы:

  - Анализ заказа: Объем выпуска (шт.), срок выполнения.

  - Расчет трудоемкости: На основе норм времени определить общие трудозатраты в человеко-часах по профессиям (токарь, фрезеровщик, шлифовщик).

  - Расчет потребности в материалах: Масса заготовок на всю партию с учетом технологических потерь.

  - Расчет потребности в инструменте и оснастке: Количество режущего инструмента, фрез, шлифовальных кругов на партию.

  - Планирование загрузки оборудования: Составление графика загрузки станков на период выполнения заказа.

- Результат: Сводная ведомость потребности в ресурсах и график загрузки оборудования.

#### Раздел 2: Организация работ на производственном участке

3. Проект: «Организация работы поточной линии механической обработки деталей»

- Задача: Спроектировать эффективную потоковую линию для серийного производства.

- Основные этапы:

  - Такт выпуска: Расчет необходимого темпа производства (такта) для выполнения плана.

  - Синхронизация операций: Расчет количества рабочих мест на каждой операции для обеспечения равномерности потока.

  - Планирование расположения оборудования: Разработка планировки участка, обеспечивающей минимальные перемещения заготовок.

  - Организация межоперационного транспорта и контроля: Выявление контрольных точек, организация работы транспорта.

  - Расчет показателей эффективности: Определение коэффициента загрузки рабочих, длительности производственного цикла.

- Результат: План-схема поточной линии, расчет основных показателей ее работы.

4. Проект: «Разработка и внедрение стандарта рабочего места станочника (на примере токаря или оператора ЧПУ)»

- Задача: Повысить производительность труда через рациональную организацию рабочего места.

- Основные этапы:

  - Фотография рабочего дня: Анализ текущего использования времени.

  - Разработка схемы расположения: Оптимальное размещение инструмента, приспособлений, заготовок и готовых деталей для минимизации движений.

  - Стандартизация процедур: Создание инструкций по подготовке станка, настройке, уборке в начале и конце смены.

  - Внедрение системы 5S: Разработка плана поддержания порядка на рабочем месте.

- Результат: Паспорт стандартизированного рабочего места с фотографиями и инструкциями.

#### Раздел 3: Оперативное управление и диспетчеризация

5. Проект: «Разработка системы оперативного планирования и диспетчеризации на механическом участке»

- Задача: Создать инструменты для ежедневного управления производственным заданием.

- Основные этапы:

  - Разработка форм документов: Создание сменно-суточных планов, наряд-заданий, маршрутных листов.

  - Моделирование ситуации: Составление плана на смену при поступлении срочного заказа или выходе из строя станка.

  - Разработка регламента диспетчерских совещаний: Определение участников, вопросов для ежедневного обсуждения (выполнение плана, проблемы, простои).

  - Создание графика движения деталей: Визуализация прохождения партии деталей по операциям.

- Результат: Пакет документов для оперативного управления (формы планов, журналы) и регламент проведения диспетчерских совещаний.

6. Проект: «Анализ и оптимизация производственного цикла изготовления сборочной единицы»

- Задача: Сократить время от запуска в производство до выпуска готового изделия.

- Основные этапы:

  - Составление графика Ганта: Визуализация длительности и взаимосвязи всех операций (изготовление деталей, покупка комплектующих, сборка, испытания).

  - Выявление "узких мест" (bottleneck): Определение операций, которые лимитируют общую скорость.

  - Разработка мероприятий по оптимизации: Перераспределение ресурсов, изменение последовательности операций (параллельное выполнение), повышение производительности "узкого места".

  - Расчет экономического эффекта: Оценка экономии от сокращения длительности цикла.

- Результат: Отчет с анализом производственного цикла, оптимизированным графиком и расчетом экономической эффективности.

#### Раздел 4: Управление качеством и себестоимостью

7. Проект: «Разработка плана контроля качества (Паспорт качества) для сложной детали»

- Задача: Гарантировать соответствие готовой продукции чертежу и техническим условиям.

- Основные этапы:

  - Определение контролируемых параметров: Размеры, шероховатость, твердость, взаимное расположение поверхностей.

  - Выбор методов и средств контроля: Для каждого параметра (штангенциркуль, микрометр, скобы, калибры, профилометр).

  - Определение точек контроля: Входной контроль заготовки, операционный контроль после ключевых операций, приемочный контроль готовой детали.

  - Разработка форм документов: Создание журналов контроля, актов брака, отчетов.

- Результат: Паспорт качества (План контроля) на деталь с указанием всех параметров, методов и точек контроля.

8. Проект: «Калькуляция себестоимости изготовления детали и выявление путей ее снижения»

- Задача: Научиться рассчитывать стоимость производства и управлять затратами.

- Основные этапы:

  - Расчет цеховой себестоимости: Сбор затрат на материалы, заработную плату основных рабочих, содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО), цеховые расходы.

  - Анализ структуры затрат: Определение статей, имеющих наибольшую долю (часто – материалы или зарплата).

  - Разработка мероприятий по снижению себестоимости: Предложения по использованию более дешевых материалов-заменителей, оптимизации режимов резания для снижения времени обработки, снижению брака.

  - Расчет экономии от внедрения мероприятий.

- Результат: Калькуляция себестоимости, анализ и план организационно-технических мероприятий по ее снижению.

Эти проекты готовят студента к роли технолога, мастера, начальника участка или планировщика производства, способного не только разработать технологический процесс, но и эффективно организовать его реализацию в условиях реального производства.